# eShopy – Documento 5: Plan de Trabajo Backend (TODO Formal)

Versión: 1.0

Propósito: definir el plan de trabajo formal del backend para el MVP (Plan Básico) de eShopy. Este documento organiza las tareas técnicas (TODOs) por fases, módulos y responsabilidades, sirviendo como guía de implementación, backlog técnico y base para prompts de desarrollo asistido.

## FASE 0 – Fundaciones del Backend

- Crear solución EShopy.Backend y estructura de proyectos.

- Configurar dependencias y referencias entre proyectos.

- Definir convenciones de nombres y estructura de carpetas.

- Configurar entornos (Development / QA / Production).

## FASE 1 – Contexto y Middleware

- Implementar TenantContext y resolución de tenant por subdominio.

- Middleware de CorrelationId y propagación de TraceId.

- Middleware global de manejo de excepciones.

- Contrato estándar de errores para el frontend.

## FASE 2 – Seguridad e Identidad

- Integración OIDC con Keycloak.

- Mapeo de claims a UserContext.

- Definición de roles y políticas RBAC.

- Handlers de autorización por módulo.

## FASE 3 – Modelo Base y Persistencia

- Implementar AppEntity con auditoría y concurrencia.

- Configurar interceptores EF Core (TenantId, fechas UTC, auditoría).

- Definir repositorios base y unit of work.

## FASE 4 – Tenants (Onboarding)

- Implementar TenantEntity (no multi-tenant).

- Repositorio de tenants.

- Caso de uso CreateTenant (onboarding).

- Integración con Keycloak para usuario Owner.

- Estados del tenant (PendingSetup, Active, Suspended).

## FASE 5 – Catálogo

- Implementar ProductEntity y reglas de dominio.

- Casos de uso: crear, editar, publicar y archivar productos.

- Validaciones backend completas.

- Auditoría de cambios de precio y estado.

## FASE 6 – Carrito

- Implementar CartEntity y CartItemEntity.

- Casos de uso: agregar, actualizar y eliminar ítems.

- Reglas de cantidad, stock y precio.

## FASE 7 – Pedidos (Checkout)

- Implementar OrderEntity y OrderItemEntity.

- Caso de uso Checkout.

- Generación de OrderNumber por tenant.

- Transiciones de estado controladas.

## FASE 8 – Pagos

- Implementar PaymentEntity.

- Definir IPaymentProviderAdapter.

- Implementar proveedor de pago inicial.

- Endpoints de webhook con idempotencia.

## FASE 9 – Observabilidad

- Configurar logging estructurado con Serilog.

- Enrichers: TenantId, UserId, CorrelationId.

- Implementar auditoría app-level.

## FASE 10 – Testing Strategy

- Tests unitarios de validadores y reglas de dominio.

- Tests de integración de endpoints.

- Tests de seguridad (RBAC).

- Tests de pagos y webhooks.

## Notas finales

Este plan debe ejecutarse de forma incremental por fases. Cada fase produce entregables verificables y testeables. El frontend depende de contratos estables definidos en estas fases, pero no gobierna las validaciones ni reglas de negocio.