eShopy

Documento 11: Decisiones Técnicas y Estado Temporal

Versión: 1.0  |  Fecha: 2026-02-17

Registrar decisiones técnicas firmes, estado temporal del código (cosas que deben cambiar) y criterios de salida para cada item temporal. Este documento es la fuente de verdad para deuda técnica consciente.

# 1. Decisiones técnicas firmes

| Decisión | Descripción | Fecha | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Result<T> como patrón oficial | Application retorna Result<T>. DomainException solo para invariantes de dominio. BaseController mapea Result<T> a HTTP. | 2026-02-17 | Refactor de ProductService y todos los módulos futuros. |
| StockOnHand obligatorio | int, mínimo 0. No nullable en BD ni en dominio. | 2026-02-17 | Sin impacto en MVP. Simplifica validaciones. |
| StoreId en Products | FK presente por extensibilidad. En MVP siempre es el Store único del tenant. Backend lo resuelve. | 2026-02-17 | Agregar StoreId a Product.cs y al mapping EF. |
| CurrencyCode heredado del Store | No va en CreateProductRequest. Backend lo toma del Store al crear el producto. | 2026-02-17 | Eliminar CurrencyCode de CreateProductRequest. |
| Paginación en query (no en memoria) | IProductRepository debe recibir PagedQuery y resolver paginación en SQL. | 2026-02-17 | Refactor de IProductRepository y ProductService al migrar a EF. |
| Carrito server-side | Persistencia en BD con CartToken. No en localStorage del browser. | 2026-02-17 | Implementar en Fase 6. |
| OrderNumber con TenantCounters | Secuencia atómica por tenant con UPDLOCK/ROWLOCK. | 2026-02-17 | Implementar en Fase 7. |

# 2. Estado temporal del código

Estos items son temporales y deben resolverse antes de ir a producción. Cada uno tiene un criterio de salida claro.

| Item temporal | Estado actual | Debe ser | Fase de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorios in-memory | InMemoryProductRepository, InMemoryTenantResolver | EF Core con SQL Server | Fase 3 |
| Sin [Authorize] en endpoints admin | Todos los controllers admin son públicos | Todos los endpoints admin con [Authorize(Policy=...)] | Fase 2 |
| CurrencyCode hardcodeado en ProductService | "PYG" literal en CreateAsync | Tomado del Store via TenantContext o Store query | Fase 5 |
| DomainException como flujo de Application | ProductService lanza DomainException para errores de negocio | Result<T>.Fail(...) en todos los handlers | Fase 5 |
| StoreId ausente en Product | Product.cs no tiene StoreId | StoreId como propiedad y en Create() | Fase 5 |
| Paginación en memoria | GetAdminListAsync carga todo y pagina en servicio | PagedQuery en repositorio, COUNT + OFFSET en SQL | Fase 3 / 5 |
| ProductService como servicio monolítico | Una clase maneja Commands y Queries | Separar en IProductCommandHandler e IProductQueryHandler | Fase 5 |
| localhost como tenant de dev | TenantResolutionMiddleware retorna 'localhost' para host == localhost | InMemoryTenantResolver con tenant de prueba configurable | Fase 3 (hasta EF Core) |

# 3. Rutas excluidas del TenantResolutionMiddleware

Las siguientes rutas no deben pasar por el middleware de resolución de tenant:

| Ruta | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| /health | Health check del sistema. | Implementar |
| /swagger/* | Documentación. Sin tenant. | Implementar |
| /api/onboarding/tenants | Crea el tenant. No puede requerir tenant existente. | Implementar en Fase 4 |
| /api/payments/webhooks/* | Provider no envía subdominio. Se resuelve por referencia. | Implementar en Fase 8 |

# 4. Checklist antes de producción

- [ ] Todos los endpoints admin tienen [Authorize(Policy=...)] aplicado.

- [ ] Repositorios in-memory reemplazados por EF Core.

- [ ] Result<T> aplicado en todos los handlers de Application.

- [ ] StoreId presente en Product y resuelto en backend.

- [ ] CurrencyCode tomado del Store (no hardcodeado).

- [ ] Paginación resuelta en SQL (no en memoria).

- [ ] Rutas excluidas del TenantResolutionMiddleware configuradas.

- [ ] Rate limiting habilitado en endpoints públicos y pagos.

- [ ] Validación de firma de webhooks implementada y testeada.

- [ ] AuditLog habilitado para operaciones sensibles.

- [ ] Todos los tests unitarios e integración pasando en CI.