eShopy

Documento 5: Plan de Trabajo Backend

Versión: 2.0  |  Fecha: 2026-02-17

Definir el plan de trabajo formal del backend para el MVP. Organiza las tareas técnicas por fases, incluyendo estructura de carpetas propuesta, convenciones de repositorio y criterios de calidad por fase.

# 1. Estructura de carpetas propuesta (reestructurada)

## EShopy.Application — por módulo

EShopy.Application/

Common/

Context/TenantContext.cs

Context/UserContext.cs

Contracts/Paging/PagedResult.cs

Contracts/Paging/PagedQuery.cs   <- NUEVO: paginación en query

Tenants/ITenantResolver.cs

Products/

Commands/CreateProductCommand.cs

Commands/UpdateProductCommand.cs

Commands/ChangeProductStatusCommand.cs

Queries/GetProductsQuery.cs      <- incluye PagedQuery

Queries/GetProductByIdQuery.cs

Queries/GetProductBySlugQuery.cs

Contracts/ProductAdminDto.cs

Contracts/ProductPublicDto.cs

Validation/CreateProductCommandValidator.cs

Validation/UpdateProductCommandValidator.cs

Validation/ChangeProductStatusCommandValidator.cs

IProductRepository.cs

IProductCommandHandler.cs

IProductQueryHandler.cs

## EShopy.Domain — por entidad

EShopy.Domain/

Common/

Errors/ErrorCodes.cs

Exceptions/DomainException.cs

Results/Result.cs

Time/IUtcClock.cs   <- NUEVO: interfaz para testabilidad

Time/UtcClock.cs

Products/

Product.cs

ProductStatus.cs

## EShopy.Api — controllers thin

EShopy.Api/

Common/

Http/ErrorResponse.cs

Controllers/

BaseController.cs   <- FromResult<T> centralizado

Admin/ProductsController.cs

Public/ProductsController.cs

Public/StoreController.cs

Middlewares/

CorrelationIdMiddleware.cs

GlobalExceptionMiddleware.cs

RequestLoggingScopeMiddleware.cs

TenantResolutionMiddleware.cs

# 2. Paginación en repositorio (importante para EF Core)

Los repositorios deben recibir parámetros de paginación y filtros para evitar cargar todos los registros a memoria. La paginación debe resolverse en la query SQL, no en el servicio.

// PagedQuery.cs

public record PagedQuery(int Page = 1, int PageSize = 20);

// IProductRepository.cs (versión EF Core)

Task<PagedResult<Product>> GetAdminListAsync(Guid tenantId, PagedQuery query, CancellationToken ct);

Task<PagedResult<Product>> GetPublicListAsync(Guid tenantId, PagedQuery query, CancellationToken ct);

# 3. Fases de trabajo

## FASE 0 — Fundaciones

- Crear estructura de proyectos y carpetas según sección 1.

- Configurar dependencias y referencias entre proyectos.

- Definir convenciones de nombres y estructura de carpetas.

- Configurar entornos (Development / Staging / Production).

- Configurar Serilog con enrichers base.

- Configurar Swagger con XML docs y SecurityDefinition Bearer.

## FASE 1 — Contexto y Middleware

- Implementar TenantContext y resolución de tenant por subdominio.

- Middleware de CorrelationId y propagación de TraceId.

- GlobalExceptionMiddleware con mapeo Result<T> -> HTTP.

- BaseController.FromResult<T> centralizado.

- Contrato estándar de errores (ErrorResponse).

- Rutas excluidas del TenantResolutionMiddleware documentadas y configuradas.

## FASE 2 — Seguridad e Identidad

- Integración OIDC con Keycloak.

- Mapeo de claims a UserContext.

- Definición de roles y políticas RBAC (ver Documento 3, sección 8.3).

- Handlers de autorización por módulo.

- CORS configurado por ambiente (ver Documento 3, sección 8.4).

- Agregar [Authorize(Policy=...)] a todos los endpoints admin.

## FASE 3 — Modelo Base y Persistencia

- Implementar AppEntity con auditoría y concurrencia.

- Configurar EF Core con SQL Server.

- Interceptores EF Core: TenantId, fechas UTC, auditoría.

- Global Query Filters por TenantId.

- HasComment en todas las columnas del mapping.

- Repositorios base con paginación en query (no en memoria).

- Migración inicial con todas las tablas del Documento 4.

## FASE 4 — Tenants (Onboarding)

- Implementar TenantEntity (no multi-tenant).

- Caso de uso CreateTenant con Result<T>.

- Integración con Keycloak para usuario Owner.

- Estados del tenant (PendingPayment, Active, Suspended).

- Tabla Subscriptions y caso de uso de activación.

## FASE 5 — Catálogo

- Implementar ProductEntity con StoreId (FK), StockOnHand obligatorio y CurrencyCode heredado del Store.

- Commands: CreateProduct, UpdateProduct, ChangeProductStatus.

- Queries: GetProducts (paginado en DB), GetProductById, GetProductBySlug.

- Todos los handlers retornan Result<T>.

- Validadores FluentValidation completos.

- Auditoría de cambios de precio y estado.

- Tabla de transiciones de ProductStatus aplicada en dominio.

## FASE 6 — Carrito

- CartEntity y CartItemEntity con persistencia server-side.

- Commands: AddCartItem, UpdateCartItem, RemoveCartItem.

- Queries: GetCart (por CartToken).

- Reglas: producto Active, stock disponible, cantidad > 0.

- Job de limpieza de carritos expirados (IHostedService).

## FASE 7 — Pedidos (Checkout)

- OrderEntity y OrderItemEntity con snapshot de precio.

- Caso de uso Checkout (crea Order PendingPayment).

- Generación de OrderNumber por tenant con TenantCounters (UPDLOCK).

- Transiciones de OrderStatus controladas (ver Documento 2).

## FASE 8 — Pagos

- PaymentEntity con IPaymentProviderAdapter.

- Adaptadores: BancardAdapter, PagoParAdapter.

- Endpoints de webhook con idempotencia (PaymentEventsProcessed).

- Validación de firma/secret del provider.

## FASE 9 — Observabilidad

- Serilog enrichers completos (TenantId, UserId, CorrelationId, TraceId).

- OpenTelemetry traces y métricas.

- Auditoría app-level (tabla AuditLogs) en operaciones sensibles.

- Matriz de logs implementada (ver Documento 3, sección 11.2).

## FASE 10 — Testing Strategy

- Tests unitarios de validadores, dominio y handlers (Result<T>).

- Tests de integración con Testcontainers (SQL Server).

- Tests de aislamiento multi-tenant (tenantA no ve datos de tenantB).

- Tests de webhooks (idempotencia, firma inválida, duplicados).

- Tests de RBAC (políticas funcionan, endpoints admin sin token retornan 401).